푸트맵 개발문서

Team: Food Finder

중위 강    찬
상병 박 관영
상병 이 종아

날짜
someone@example.com

목차

개발 개요2

고객의 니즈2

개발 환경2

개발 일정3

역할 분담3

초기 레이아웃3

화면 설명4

파일별 기능5

확장 가능성6

개발 개요

푸트맵은 전국 곳곳에 숨겨진 맛집 푸드트럭을 위치정보를 활용하여 소비자들에게 보다 쉽게 접근할 수 있게 합니다.

고객의 니즈

1. ‘소비자’가 느끼는 불편함

- 푸드트럭에서 파는 메뉴와 가격을 미리 알고 비교할 수 없다.
- 주문에 필요한 대기시간이 매우 길다.
- 간단한 요기거리를 주변에서 찾기 힘들다.

2. ‘푸드트럭 사업자’가 느끼는 불편함

- 가변적인 푸드트럭의 위치를 알리기 힘들다.
푸드트럭을 홍보할 플랫폼이 없다

위와 같은 문제점들을 해결하기 위해 푸트맵을 기획하였습니다.

개발 환경

- Window 7 SP1

- VSCode-v1.39.2

- Node-v10.16.3-x64

- Vue2 + Ionic UI Framework

- Pusher (푸시알림)

- Json-Server (Mock서버)

개발 일정

| 번호 | 수 행 내 용 |  | 추 진 일 정 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 4일차 | 5일차 |
| 1 | 기초 | 1. 팀구성, 과제선정 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 기초자료 수집,검토 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. 초기 레이아웃 작성 |  |  |  |  |  |
| 2 | 설계 및 준비 | 1. 개발환경 구성 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 프레임워크 숙지 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. 작업분담 |  |  |  |  |  |
| 3 | 구현 | 1. 메인페이지 구현 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 지도API 연동 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. 관리자페이지 구현 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. 주문프로세스 구현 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. DB서버 연동 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. 데이터 구조 설정 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. 푸시알림 구현 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. 각 페이지 UI 개선 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9. 트럭CRUD 구현 |  |  |  |  |  |
| 4 | 테스트 | 1. 시나리오 테스팅 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 버그수정 |  |  |  |  |  |
| 5 | 문서작성 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 제출 및 발표 |  |  |  |  |  |  |

역할 분담

중위 강   찬 : PM, 레이아웃 디자인, 메인페이지 구현, 지도API연동담당 
상병 박관영 : 관리자페이지 구현, Mockup서버 구축, Push알림 구현 담당
상병 이종아 : 푸드트럭 소개, 음식주문 프로세스 구현담당

초기 레이아웃

화면 설명

푸트맵 발표자료PDF참고

파일별 기능

Github

│  README.md  ------------- 프로젝트 설명

│  db.json  ------------------  Json-Server에서 사용되는 DB데이터

ㄱ│  middleware.js  -----------  Json-Server에서 사용되는 로직

│  package.json  ------------  npm패키지정보

└─src

│   App.vue  --------------  Vue.JS의 진입점

│   main.js  ---------------  모바일 어플리케이션 진입점

├─views

│   AdminTruck.vue  ------  트럭을 등록하는 관리자 페이지

│   AdminTruckDetail.vue - 트럭 정보를 수정하는 관리자페이지

│   Home.vue  ------------- 홈 화면 (지도)

│   LoginView.vue  -------- 로그인 화면

│   Truck.vue  -------------- 가맹점 화면

├─components

│   TruckModal.vue  ------  푸드트럭에 대한 정보를 보여주는 모달 화면

└─router

index.js  -----------------  Vue.JS 라우팅 설정

확장 가능성

- 지도 상 푸드트럭 카테고리에 따른 분류 기능

- 가맹점 영업 및 이동 정보 실시간 반영

푸드트럭의 특성 상 영업 위치가 수시로 변동됩니다.  이로 인해 발생하는 불편함을 덜어주고자 판매자가GPS를 키면 실시간으로 위치 정보가  반영되도록 발전시킬 것입니다.

- 카카오 로그인 및 카카오 페이 연동

- AI 기반 고객 구매 패턴 분석을 통한 푸드트럭 추천 기능

현재까지의 음식 관련 서비스는 소비자에게 단순히 가게 정보만 주었습니다. 저희는 단순히 푸드트럭 정보 제공에 그치지 않고 한 단계 AI기반 맞춤 푸드트럭 추천 서비스를 소비자에게 제공할 것입니다.

- 결제 내역 분석을 통한 시간대 별 가맹점 영업 경로 추천 기능

(2.)에서 언급했듯이 푸드트럭은 고정된 자리에서 장사를 할 수가 없습니다. 이러한 푸드트럭 고유의 특성을 살리고자, 소비자들의 결재 정보를 분석하여 푸드트럭 사업자들에게 시간대별 추천 영업 경로를 제공할 것입니다.

(footnote continued)